2018年第一、第二批（监理）项目中标后监督检查评分汇总表

2018.7.31-2018.8.1

| 序号 | 项目名称 | 受检单位 | 得分 | 综合评述 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市平沙第一中学体育馆工程监理 | 广东明正项目管理有限公司 |  | 工程没有签订施工合同，项目没有实施。 | 暂不评分。 |
| 2 | 高栏港经济区南水惠民生活小区工程监理 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 90 | 各项中标后承诺达到要求。 | 建议予以通报表扬。 |
| 3 | 装备区（北区）排洪渠三防通道工程监理 | 广东建设工程监理有限公司 | 90 | 各项中标后承诺达到要求。 | 建议予以通报表扬。 |
| 4 | 县道X583线珠峰大道升级改造工程（道路工程）第Ⅱ标段监理 | 珠海市公路工程监理有限公司 | 98 | 各项中标后承诺达到要求。 | 建议予以通报表扬。 |
| 5 | 斗门区井岸镇防洪排涝综合整治Ⅵ标段项目监理 | 珠海华泰工程项目管理有限公司 | 90 | 各项中标后承诺达到要求。 | 建议予以通报表扬。 |
| 6 | 珠海洪湾中心渔港配套工程-商业一区工程监理 | 珠海市森茂工程项目管理有限公司 | 93 | 各项中标后承诺达到要求。 | 建议予以通报表扬。 |
| 7 | 中华人民共和国珠海出入境检验检疫局湾仔办事处实验楼项目监理 | 广州建筑工程监理有限公司 | 64 | - 合同未明确签订时间； - 中标时间与工程实际开工时间间隔较久，导致人员不一致； 3.监理规划编写针对性不强，监理细则内容不全； 4.公司对项目部的检查记录不规范，内容缺真实性。 | 要求整改，继续跟踪检查。 |
| 8 | 珠海市第三批主城区道路（十条道路）路面改造及美化工程二标段工程监理 | 珠海市建设工程监理有限公司 | 93 | 各项中标后承诺达到要求。 | 建议予以通报表扬。 |
| 9 | 翠湖香山国际花园地块五（三期）综合楼工程监理 | 珠海兴地建设项目管理有限公司 |  | 施工许可未办，监理未开工。 | 暂不评分。 |
| 10 | 金鼎科技工业园用地（金环东路南、金园三路东地块）场地排水改造工程监理 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 90 | 1．监理日记过于简单、旁站记录不够完整； 2. 无设备台账。 3. 其他各项中标后承诺达到要求。 | 建议予以通报表扬。 |