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2026年（监理）项目中标后监督检查评分汇总表
（2026.7.8-7.10）
	序号
	项目名称
	受检单位
	得分
	综合评述
	处理意见

	1
	珠海市富山工业园沙龙湖片区道路及配套工程B区（一期）
	珠海经济特区建设监理有限公司
	88
	1、 工程进度滞后约10%；
2、 质量监督部门下发整改单1份；
3、 安全监督部门下发整改单1份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	2
	珠海经济技术开发区排涝设施建设项目（三虎大道片区、电厂南路片区）
	珠海经济特区建设监理有限公司
	90
	安全监督部门下发整改单2份。
	通报表扬。

	3
	珠海经济技术开发区产业配套综合提升工程（三期）-榕树湾片区路面和码头作业区道路改造工程（一期）
	公诚管理咨询有限公司
	83
	1、工程进度滞后约10%；
2、安全监督部门下发整改通知单2份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	4
	珠海经济技术开发区国家级化工园区电网设施配套完善工程
	珠海天泽建设项目管理有限公司
	87
	1、工程进度滞后约10%；
2、安全监督部门下发整改通知单2份；
3、履约担保提交时间延迟。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	5
	110千伏青湾输变电工程及配套西湖至金鹤四回线路工程
	广东启弘项目管理咨询有限公司
	83
	1、 履约担保提交时间延迟；
2、 质量监督部门下发整改单1份；
3、 7月份进度计划滞后。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	6
	三灶水质净化厂扩建(三期)工程一标段
	浙江天成项目管理有限公司
	67
	1、 履约保函至今未开；
2、 合同约定13人，实到4人，现场人员与合同约定吻合率50%以下；
3、 工程进度滞后约30%以上；
4、 安全监督部门下发整改通知单1份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	7
	珠海西部城市中心美祥路及排洪渠工程
	珠海市城市开发监理有限公司
	85
	1、 工程进度滞后约30%以上；
2、 安全监督部门下发整改通知单1份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	8
	黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程（珠海大道节点立交剩余工程）
	珠海市城市建设监理有限公司
	80
	1、现场人员与监理合同约定人员吻合率50%以下，合同约定11人，变更6人；
2、质量监督部门下发整改单1份；
3、安全监督部门下发整改单2份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	9
	港珠澳大桥珠海公路口岸综合配套区市政道路工程
	珠海市城市开发监理有限公司
	77
	1、 履约保函及合同提交时间滞后；
2、 安全监督部门下发整改单2份；

	检查合格，对存在问题，通知整改。

	10
	北山保障性住房项目
	珠海市城市建设监理有限公司
	80
	1、质量监督部门下发整改单2份；
2、安全监督部门下发整改单2份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	11
	北京师范大学珠海校区粤华苑博士生公寓工程
	珠海市工程监理有限公司
	85
	1、质量监督部门下发整改单1份；
2、安全监督部门下发整改单2份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。

	12
	北师港浸大二期校园学习资源中心暨实验室综合楼项目
	广东华工工程建设监理有限公司
	78
	3、 履约保函及合同提交时间滞后；
2、质量监督部门下发整改单1份；
3、安全监督部门下发整改单1份。
	检查合格，对存在问题，通知整改。
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