附件

2026年（监理）项目中标后监督检查评分汇总表

（2026.7.8-7.10）

| 序号 | 项目名称 | 受检单位 | 得分 | 综合评述 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠海市富山工业园沙龙湖片区道路及配套工程B区（一期） | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 88 | - 工程进度滞后约10%； - 质量监督部门下发整改单1份； - 安全监督部门下发整改单1份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 2 | 珠海经济技术开发区排涝设施建设项目（三虎大道片区、电厂南路片区） | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 90 | 安全监督部门下发整改单2份。 | 通报表扬。 |
| 3 | 珠海经济技术开发区产业配套综合提升工程（三期）-榕树湾片区路面和码头作业区道路改造工程（一期） | 公诚管理咨询有限公司 | 83 | 1、工程进度滞后约10%； 2、安全监督部门下发整改通知单2份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 4 | 珠海经济技术开发区国家级化工园区电网设施配套完善工程 | 珠海天泽建设项目管理有限公司 | 87 | 1、工程进度滞后约10%； 2、安全监督部门下发整改通知单2份； 3、履约担保提交时间延迟。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 5 | 110千伏青湾输变电工程及配套西湖至金鹤四回线路工程 | 广东启弘项目管理咨询有限公司 | 83 | - 履约担保提交时间延迟； - 质量监督部门下发整改单1份； - 7月份进度计划滞后。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 6 | 三灶水质净化厂扩建(三期)工程一标段 | 浙江天成项目管理有限公司 | 67 | - 履约保函至今未开； - 合同约定13人，实到4人，现场人员与合同约定吻合率50%以下； - 工程进度滞后约30%以上； - 安全监督部门下发整改通知单1份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 7 | 珠海西部城市中心美祥路及排洪渠工程 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 85 | - 工程进度滞后约30%以上； - 安全监督部门下发整改通知单1份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 8 | 黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程（珠海大道节点立交剩余工程） | 珠海市城市建设监理有限公司 | 80 | 1、现场人员与监理合同约定人员吻合率50%以下，合同约定11人，变更6人； 2、质量监督部门下发整改单1份； 3、安全监督部门下发整改单2份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 9 | 港珠澳大桥珠海公路口岸综合配套区市政道路工程 | 珠海市城市开发监理有限公司 | 77 | - 履约保函及合同提交时间滞后； - 安全监督部门下发整改单2份； | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 10 | 北山保障性住房项目 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 80 | 1、质量监督部门下发整改单2份； 2、安全监督部门下发整改单2份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 11 | 北京师范大学珠海校区粤华苑博士生公寓工程 | 珠海市工程监理有限公司 | 85 | 1、质量监督部门下发整改单1份； 2、安全监督部门下发整改单2份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |
| 12 | 北师港浸大二期校园学习资源中心暨实验室综合楼项目 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 78 | - 履约保函及合同提交时间滞后； 2、质量监督部门下发整改单1份； 3、安全监督部门下发整改单1份。 | 检查合格，对存在问题，通知整改。 |